中山市公共交通运输集团有限公司

南朗海湾城等3个公交枢纽站

充电站设计项目

评选文件

采购人：中山市公共交通运输集团有限公司

2024年1月

目  录

第一章 采购公告	3

第二章 采购人需求	6

第三章 评审标准	8

第四章 参评响应文件格式	12

第一章  采购公告

为规范企业业务管理工作，确保项目采购工作公平、公正、公开，中山市公共交通运输集团有限公司（下称“采购人”）现就南朗海湾城等3个公交枢纽站充电站设计项目进行公开采购，欢迎符合资格条件的单位参与报价评选，有关事项如下：

一、项目名称：南朗海湾城等3个公交枢纽站充电站设计

二、项目要求：详细要求见第二章《采购人需求》

三、合同期限：自合同签订之日起10个工作日内出具初步设计方案，确定设计方案之日起10个工作日内出具施工图文件。

四、项目内容：南朗海湾城、广丰公交总站、中山国际人才港3个公交枢纽站开展充电站施工图设计工作，具体内容包括9支200kW充电桩、2座箱式变压器（800kVA、630kVA）、市政电源引入、相关配套电力电缆及充电车位雨棚等。

五、采购控制价：61200.00元（含税总报价最高不超过采购控制价，否则按废标处理）

六、单位资格要求

- （一）参评单位须为在中华人民共和国境内注册成立的并持有有效的营业执照（须提供营业执照复印件加盖参评人公章），参评单位须具备相关电力行业设计丙级及以上资质。

- （二）不接受联合体参评。

七、获取公开评选文件

（一）本项目的采购公告信息将在采购人官方网站（https://www.zsbus.cn/）上公布，并视为有效送达，不再另行通知。

（二）符合资格的参评单位自行在采购人官方网站

（https://www.zsbus.cn/）下载评选文件。

（三）评选文件下载时间：2024年1月30日至2月2日。

八、提交参评文件的要求

（一）参评文件为正副本各一份，参评文件格式要求详见第四章《参评响应文件格式》；参评文件要求独立装订成册，按格式规定签字并加盖公章，密封提交。

（二）参评文件递交截止时间：2024年2月2日15:00（以采购人收到参评文件为准），超时提交的参评文件将拒收。

（三）参评文件递交地址为中山市南区城南三路38号中山公交集团城南办公楼二楼开评标室彭先生（15972926258）。参评文件可邮寄，运费到付的作退件处理。

九、项目评审

（一）评审时间：2024年2月2日15：00。

（二）评审地点：中山公交集团城南办公楼会议室，评审时参评单位无需到场参加。

十、评审结果公示

评审结束后，采购人将在采购人官方网站（https://www.zsbus.cn/）上进行结果公示，公示期3个日历天，如参评单位对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出。采购人应在自收到书面异议原件之日起3个工作日内作出答复。作出答复前，暂停本项目评选活动。

十一、采购人及采购联系人

（一）采购人：中山市公共交通运输集团有限公司

- （二）采购联系人及电话：吴先生，0760-89328786

（三）联系地址：中山市南区城南三路38号

中山市公共交通运输集团有限公司

2024年1月30日
第二章  采购人需求

- 一、采购内容

根据采购人的实际使用需求，选取一家符合电力设计资质的参评单位，作为采购人南朗海湾城、广丰公交总站、中山国际人才港3个公交枢纽站充电站的设计单位，服务期限为自合同签订之日起10个工作日内出具初步设计方案，采购人确定设计方案之日起10个工作日内出具施工图文件。

- 二、报价最高限价：61200.00元

- 三、项目地址：南朗锦绣海湾城第九期海湾城公交枢纽站、西区广丰公交总站、翠亨新区中山国际人才港

四、项目内容：南朗海湾城、广丰公交总站、中山国际人才港3个公交枢纽站开展充电站施工图设计工作，具体内容包括9支200kW充电桩、2座箱式变压器（800kVA、630kVA）、市政电源引入、相关配套电力电缆及充电车位雨棚等。采购人有权根据项目情况进行内容调整。

- 五、项目任务要求

完成施工图设计及项目设计方案概算编制工作，提供6套施工蓝图及CAD电子文档。配合采购人项目施工期间的设计服务工作。

六、项目承包形式

- 中选单位参评报价包设计费、知识产权费、差旅费、包造价、包税金、包工期、包安全、包管理费等实施本项目所需的一切费用。

- 七、付款方式

合同签订后10个工作日内，支付设计费总额的20%。提交正式版施工图设计并通过审查后10个工作日内，支付至设计费总额的90%。工程竣工设计验收或投入使用后10个工作日内支付剩余10%设计费。每次付款前中选单位应向采购人提供等额有效增值税专用发票。

# 第三章  评审标准

一、采购人按照相关制度规定组建采购定价小组，定价小组本着公平、公正、科学的原则，依据评审标准开展项目评审和推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。

二、评审标准为：资格评审+价格评审，共两个环节。

三、资格评审环节由定价小组全体成员共同评定，对照《初步评审表》和参评单位提交的参评文件，初步评审合格的参评单位方可进入价格评审环节。

四、价格评审环节由定价小组推荐通过资格评审中最低报价的参评单位为中选候选人。

五、评审结果

- 定价小组按符合资格评审标准参评单位，推荐报价最低的参评单位为第一中标候选人，经结果公示程序后，采购人依法与第一中标候选人签订合同。如第一中标候选人因故不能履约的，采购人可以确定第二中标候选人为中选供应商，以此类推。

六、初步评审表

初步评审表

| 序号 | 评审内容 | 参评单位A | 参评单位B | 参评单位C | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参评单位为依据中国法律注册成立的并持有有效的营业执照（须提供营业执照复印件）。 |  |  |  |  |
| 2 | 参评单位具备相关电力行业设计资质，且非联合体参评。 |  |  |  |  |
| 3 | 参评文件符合密封及份数要求，承诺函盖章、签名有效。 |  |  |  |  |
| 4 | 参评单位提供报价表且报价未超过评选文件中规定的最高限价。 |  |  |  |  |
| 5 | 需求响应表全部完全响应。 |  |  |  |  |
| 评审结论 |  |  |  |  |  |
| 不通过原因 |  |  |  |  |  |

备注：

1．定价小组对参评单位是否满足要求逐条标注评审意见，符合的打“〇”，不符合的打“×”；

2．全部打“〇”的，评审结论栏填写“通过”；出现一项“×”，评审结论填写“不通过”，对评审结论为“不通过”的要说明原因。

3．评审结论为“通过”的，方可参与下一阶段的评审。

定价小组全体成员签名：

评审日期：

七、价格得分汇总表

价格得分汇总表

| 序号 | 参评单位名称 （按报名顺序排列） | 报价（元） | 报价排名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商A |  |  |  |
| 2 | 供应商B |  |  |  |
| 3 | 供应商C |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |

注：上述表格可手写或打印，但不能涂改。

定价小组全体成员签名：

评审日期：

- 八、评审结果汇总表

评审结果汇总表

| 序号 | 参评单位名称 （按报名顺序排列） | 资格评审情况 | 报价（元） | 结果排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商A |  |  |  |
| 2 | 供应商B |  |  |  |
| 3 | 供应商C |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |

注：1.资格评审情况填“通过”或“不通过”。

2.上述表格可手写或打印，但不能涂改。

定价小组全体成员签名：

评审日期：

第四章  参评响应文件格式

（特别说明：本节仅为潜在参评单位在项目参选中可更有效地提升自身竞争力而增设的内容，因此所提交的内容编制格式等均不受任何限制，在满足响应文件的基础上，参评单位可自行决定和设计排版。）

参评文件

项目名称：

参评单位名称：

（盖章）

日    期：

格式1 承诺函

承 诺 函

中山市公共交通运输集团有限公司：

我方确认收到中山市公共交通运输集团有限公司南朗海湾城等3个公交枢纽站充电站设计项目评选文件，经详细研究，决定参加该项目评选。      （参评单位名称）作为参评单位已正式授权（        被授权代表全名、职务）代表我方提交参评文件正副本各一份，并作出如下承诺：

1.愿意按照贵方评选文件中的一切要求，提供相关服务及与参评有关的任何其它资料、数据或信息。

2.我方已详细研究评选文件的所有内容，包括修改文件(如有)和所有已收到的参考资料以及有关附件(如有)，并完全明白。我方放弃在此方面提出不明或误解的一切权利。

3.我方保证，贵方在中华人民共和国使用该成果时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

4.我方如果中选，将按照贵方评选文件及其修改文件（如有）的要求及我方参评承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

5.参评文件有效期：报名截止之日后90天内有效。

参评单位（盖章）：

被授权代表签名：

日期：

格式2 法定代表人授权委托书及法人代表证明书

法定代表人授权委托书

致：中山市公共交通运输集团有限公司：

兹授权          同志为我方全权代表，全权参与贵方“中山市公共交通运输集团有限公司南朗海湾城等3个公交枢纽站充电站设计”项目的参评、提供与签署确认文书资料等一切事宜。

参评供应商（盖章）：

签发日期：

有效期：报名截止之日后90天内有效。

附：被授权代表（签名）：

身份证号码：

联系电话：

联系邮箱：

授权有效期限：与本公司参评文件中标注的有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

参评签名代表为法定代表人，则本委托书不适用。

被授权代表身份证复印件(正、反面)

被授权代表身份证复印件(正、反面)

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位______________职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

有效日期与本公司参评文件中标注的有效期相同。

参评单位（盖章）：

签发日期：   年   月    日

法定代表人/负责人身份证复印件(正、反面)

格式3 有效的营业执照及资质

须具备相关电力行业设计资质

（格式自拟）

格式4 项目报价表（格式自拟）

格式5 需求响应表

需求响应表

项目名称：南朗海湾城等3个公交枢纽站充电站设计

| 序号 | 采购人需求要求 | 参评单位响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按约定时间提供6套施工蓝图及CAD电子文档 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 2 | 提供项目设计方案概算 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 3 | 配合采购人项目施工期间的设计服务工作 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 4 | 参评报价包设计费、知识产权费、差旅费、包造价、包税金、包工期、包安全、包管理费等实施本项目所需的一切费用。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 5 | 付款方式 | □完全响应 □部分响应 |  |

参评单位（盖章）：

日期：